PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Trường Vũ | Mã sinh viên | B25DTCN138 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog để tối đa hóa giá trị sản phẩm |
| Scrum Master | Giúp mọi người hiểu và thực hiện Scrum đúng cách, đồng thời hỗ trợ loại bỏ trở ngại cho Scrum Team |
| Developers | Tạo ra Increment đáp ứng Definition of Done trong mỗi Sprint |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua rau củ trực tuyến | Xem danh mục rau củ | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách rau củ còn hạn sử dụng, để chọn được sản phẩm phù hợp và an toàn |
| Mua rau củ trực tuyến | Đặt hàng rau củ | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và đặt hàng, để mua được sản phẩm cần thiết mà không phải đến cửa hàng |
| Quản lý hoạt động cửa hàng | Theo dõi số lượng và hạn sử dụng rau củ | US-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn theo dõi số lượng tồn kho và hạn sử dụng, để không bán rau củ đã gần hết hạn theo quy định |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic: Nhóm chức năng lớn, bao gồm nhiều tính năng. Feature: Một chức năng cụ thể thuộc Epic. User Story: Một yêu cầu nhỏ từ góc nhìn người dùng, nêu rõ vai trò, mong muốn và lợi ích.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | US-Y gộp nhiều chức năng như đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi vào một Story, khiến phạm vi quá lớn để thực hiện và kiểm thử dễ dàng trong một Sprint |
| Testable (Có thể kiểm thử) | Cụm từ “mua sắm tiện lợi nhất” chưa có tiêu chí cụ thể để xác định khi nào yêu cầu được đáp ứng. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn đặt rau củ qua giỏ hàng, để mua được các sản phẩm mình cần |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng phương thức được hỗ trợ, để hoàn tất việc mua rau củ |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng, để biết đơn hàng đang được chuẩn bị hay giao đến đâu |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Đây là chức năng cốt lõi để khách đặt rau, trực tiếp phục vụ mục tiêu release |
| B2 | Must | Giúp khách hoàn tất việc mua hàng và nhận hàng trong ngày |
| B3 | Should | Có thêm lựa chọn thanh toán nhưng COD đã đáp ứng nhu cầu thanh toán cơ bản |
| B4 | Could | Giúp theo dõi giao hàng thuận tiện hơn nhưng không bắt buộc để nhận hàng trong ngày |
| B5 | Could | Là tính năng khuyến mãi bổ sung, không ảnh hưởng đến việc đặt và nhận rau |
| B6 | Won't (lần này) | Phạm vi phát triển lớn hơn, không cần thiết cho mục tiêu release trong 6 tuần với ngân sách hạn chế. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Nếu tất cả hạng mục đều là Must, nhóm sẽ khó xác định ưu tiên khi thời gian và ngân sách hạn chế, làm tăng nguy cơ không hoàn thành release đúng hạn. MoSCoW giúp tập trung vào các chức năng bắt buộc trước, còn những chức năng bổ sung có thể triển khai ở release sau.

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |